## Slide 1: System Analysis & Quality week 1 les 1
© HAN, behalve daar waar anders aangegeven
SAQ I-Propedeuse
Notes: Even zelf je naam invullen ;-))

## Slide 2: Welkom!
Wie ben ik?
Wie zijn jullie?
Wat gaan we doen dit blok?
  Bekend met rooster? http://rooster.han.nl/SchoolplanFT_ICA/?

## Slide 3: Kennismaken
Goed in
Oppassen voor
Hekel aan
Loyaal aan
Verbeteren in
NAAM

## Slide 4: Organisatie
Wat hebben we nodig:
Digitale omgeving (Scholar) via: https://onderwijsonline.han.nl/
  Studiehandleiding
  Dia’s voor alle lessen
  Casus voor beoordelingsopdrachten
Literatuur:
  Use cases, opstellen en testen, ISBN 9781783658763
  Heerink, M. Praktische schrijfgids, 2e ed. Pearson Educatie Benelux, Amsterdam, 2009
  Readers (staan op OnderwijsOnline)
  Pluralsight movies

## Slide 5: Benodigde boeken
@HAN

## Slide 6: Wat gaan we doen?
De systeemontwikkelcyclus (week 1)
Use Cases (week 2-5)
Test Rapport (week 5-7)
Focus op Analyseren!!!
Wat heeft dit te maken met Quality?

## Slide 7: Toetsing
Spellingstoets (10%) - individueel
Tentamen (30%) - individueel
Use Case rapport (30%) – groep (2 a 3 pers.)
Testrapport (30%) – groep (2 a 3 pers.)
ALLES moet voldoende zijn voor 7,5 EC
Herkansing in blok 3
Wanneer moeten we alles inleveren? Deadline = deadline!
Nog vragen?
Hoe haal ik en voldoende….
Notes: Laat de studenten de inleverdata zelf opzoeken in de studiehandleiding! Test of onderwijsonline werkt, dat ze bij SAQ kunnen en dat ze weten waar de studiehandleiding staat.

## Slide 8: Lesrooster
Een van de lesblokken is ‘verlengd’ omdat de Professional Skills docent dan uitleg komt geven over de TAALtoets
Professional Skills docent is aanwezig in week 2 en 3, EN in week 4 of 5

## Slide 9: Doel van deze les:
Aan het einde van de les:
Ken je de opbouw van de course.
Zijn de werkafspraken helder
Ken je het belang van informatie in relatie tot informatiesystemen
Weet je wat de System Development Life Cycle (SDLC) is, welke stappen (fases) deze bevat en wat elke fase inhoudt.

## Slide 10: Samenhang
Waarom deze course:
De stappen om een applicatie te maken!
Wat moet er gemaakt worden?
Van:
?
!
Het maken van een (informatie)systeem
Notes: Van ? naar !. Deze course geeft een eerste inzicht in het proces waarin we in de ICT werken. Dus om van “ wensen”/”requirements” te komen tot de applicatie. Deze applicatie maken we zelf niet (dat leren we in bv SPD), wel willen we weten of de uiteindelijke applicatie voldoet aan de opgestelde eisen.

## Slide 11: Stappen om iets te maken:
Hoe gaan we het maken
Laten we het maken
Hebben we gemaakt wat gevraagd was
Ze gebruiken het
Wat hebben ze nodig
SAQ
SPD

## Slide 12: Stappen om iets te maken:
Hoe gaan we het maken
Laten we het maken
Testen
Ze gebruiken het
Eisen
SAQ
Requirements vastleggen
Testcases
Week 2-5
Week 6-8

## Slide 13: Stappen om iets te maken:
Hoe gaan we het maken
Laten we het maken
Testen
Ze gebruiken het
Eisen
Planning
Analyse
Design
Implementation

## Slide 14: We noemen dit:
System Development Life Cycle (SDLC)
  Beginnen we dadelijk mee
Software development methodology
  Hoe pakken we het aan? (les 3)
Notes: Let op verschil method (concrete invulling) en methodology!
Achtergrond:
http://tlap.hubpages.com/hub/IT-Methodology-Part-1, geraadpleegd 26-6-2013:
Methodology, within the context of Information Technology, can be defined as “the various ways and means, tools, techniques, and models that are available to the information systems Developer”. The main motivation for adopting a methodology varies by organizations but generally it is to achieve a better way to meet user demands; a better development process; enabling better systems integration; and creating a common approach or standardization. A good methodology should also prove that you know what you intend to do and how you actually do it.
“logy”: betekent studie van…. dus “methodology” is studie/theorie van/over methoden...

## Slide 15: System Development Life Cycle (SDLC)
Welke stappen doorlopen we om iets te maken?
Van idee naar invoeren!
Planning
Analysis
Design
Implementation

## Slide 16: System Development Life Cycle (SDLC)
Planning
Analysis
Design
Implementation
Notes: Vraag de klas welke stappen ze hebben gevonden in het huiswerk

## Slide 17: Planning
Focus: waarom bouwen we dit?
Wat leveren we op?
  Haalbaarheidsanalyse (Feasibility study)
    Globale business needs
    Kosten/baten (waarom dit systeem?)
    Haalbaarheid systeem
  Plan van Aanpak
Hoe plannen we de werkzaamheden projectplanning -> volgende week
Wat doen we in elke fase?
Notes: Vaststellen business needs, vaststellen wat het oplevert, haalbaarheid checken (-> ABI)

## Slide 18: Planning
Feasibility study
Haalbaarheid toetsen op:
  Technische haalbaarheid Kunnen we het wel bouwen?
  Economische haalbaarheid Levert het “business value” op?
  Organisatorische haalbaarheid Als we het bouwen, wordt het gebruikt?

## Slide 19: Planning
Technieken (oa):
  Work Breakdown Structure
  RACI model
  Gantt chart
http://en.wikipedia.org/wiki/Gantt_chart
Geraadpleegd 28-01-2015
http://www.pmhut.com/wbs-examples
Geraadpleegd 28-01-2015
Notes: In de les gaan de studenten deze technieken toepassen op de course SAQ.
Wat moet je er allemaal voor doen?
Wie is waar voor verantwoordelijk?
Hoe plan je dit in de tijd?
Ook focus op beschrijven van: risico’s, timeboxing hoe gaan we om met documentatie. Bemensen project (staffing plan). Bepalen standaarden (geen focus van deze course, komt in hoofdfase)
Even ingaan op deze technieken. Komen we later op terug.

## Slide 20: Technieken toepassen op SAQ
Om te oefenen met deze technieken ga je ze (in tweetallen) toepassen op de course SAQ.
WBS: Wat moet je doen om dit ‘project’ succesvol af te ronden?
RACI: Wie doet wat?
GANTT: Wanneer?
Hoe kom je aan de informatie die je nodig hebt?

## Slide 21: Maak een: Work Breakdown Structure
Het maken van een WBS zorgt er stapsgewijs voor dat je alle onderdelen die komen kijken bij een project in beeld brengt. In volgorde van opzet gaat het als volgt:
benoem het beoogde projectresultaat
benoem de belangrijkste aandachtsgebieden. (bij projecten meestal de fasering)
benoem de taken die onder de aandachtsgebieden liggen
benoem de activiteiten die nodig zijn, tot een niveau dat dit aan de verantwoordelijkheid van een persoon kan worden gekoppeld.
http://www.kennisbank-projectaanpak.nl/wbs.html
Geraadpleegd 28-01-2015

## Slide 22: Oefening met WBS
Werk in tweetallen een WBS uit voor SAQ
Lees de studiehandleiding, scan de casussen.
Stel WBS op.
Hiervoor krijg je 30 minuten de tijd.
Notes: Het doel is dat de studenten een WBS maken voor de dingen die moeten gebeuren om deze course met een voldoende af te kunnen sluiten.

## Slide 23: Bespreken oefening WBS (1 van 2)
Hoe heb je het aangepakt?
  Vanuit de producten of vanuit de activiteiten? (anders?)
Voldoende halen
Usecase rapport
Testrapport
Tentamen
Lessen volgen
Opdrachten maken
Op tijd inleveren
Boek lezen
Lessen volgen
Syllabus lezen
Opdrachten maken
Op tijd inleveren
Lessen volgen
Alles leren
Tentamen maken
Voldoende halen
Lessen volgen
Verwerkings- opdrachten maken
Beroepsproducten maken
Stof leren
Week 1
les 1
Week 1
les 2
Etc
Boek lezen
Samenvatten
Syllabus lezen
Aantekeningen doornemen

## Slide 24: Bespreken oefening WBS (2 van 2)
Maak voor jezelf een samenvatting:
  Waarom maak je een WBS
  wat valt op….
  wat heb je geleerd….
  (paar minuten…)

## Slide 25: Wie doet wat? RACI
De afkortingen en vertaling van RACI zijn als volgt:
R (Responsible) = verantwoordelijk voor de uitvoering = Uitvoerend
A (Accountable) = eindverantwoordelijk, heeft eindoordeel = Beslisser
C (Consulted) = iemand die vooraf geraadpleegd wordt = Adviseur
I (Informed) = iemand die achteraf geïnformeerd wordt = Geïnformeerde
Optioneel kunnen ook de S en O gebruikt worden, waardoor het RASCI of CAIRO model wordt gevormd. Deze aanvullingen staan dan voor:
S (Supportive) = iemand die ondersteuning verleent = Ondersteunend
O (Out of the Loop) = expliciet geen deelgenoot van het proces = Uitgesloten
http://www.kennisbank-projectaanpak.nl/raci.html
Geraadpleegd 28-01-2016

## Slide 26: Oefening met RACI
Maak in tweetallen een RACI voor SAQ

## Slide 27: Bespreken oefening RACI
Maak voor jezelf een samenvatting:
  Waarom maak je een RACI
  wat valt op….
  wat heb je geleerd….
  (paar minuten…)
Notes: R = de student
A = de docent
C = groepsgenoot, klasgenoot, docent
I = je ouders ;o)

## Slide 28: Wanneer? -> bv. Gantt chart (balkenplanning)
Voor het plannen van werkzaamheden
Fasering en beslismomenten moeten duidelijk worden opgenomen
Let op:
  Kritieke paden
  Bijhouden wijzigingen
Notes: Bij het plannen kan worden uitgegaan van alle activiteiten uit de Work breakdown structure (WBS) en het RACI-model, eventueel gespecificeerd met inhoudelijke onderdelen.

## Slide 29: Oefening met Gantt (huiswerk)
Werk in tweetallen een Gantt uit voor SAQ.

## Slide 30: Bespreken oefening Gantt
Hoe heb je het aangepakt?
  Waar ben je mee begonnen? Wat heeft je voorkeur?
  De weken en de deadlines
    De tijdslijn met de belangrijkste data
  De activiteiten
    Opsomming vanuit de WBS
Notes: Bij het docentmateriaal staat een uitgewerkte Gantt voor SAQ.

## Slide 31: Logboek
Hoe leer je plannen?
Door bij te houden hoeveel tijd iets kost.
Een van de hulpmiddelen hiervoor is een logboek.
Hoe gedetailleerd moet je iets bijhouden?
Notes: De mate van detail hangt af van het doel. Als je inzicht wilt hebben op de minuut hoe lang je ergens mee bezig bent dan moet je het per minuut bijhouden. Als je het wilt weten per dagdeel dan …
Bij veel beroepen in de ict ben je gedetacheerd. Dan moet je uren schrijven. Als je op veel verschillende projecten werkt is het belangrijker om het logboek fijnmaziger bij te houden.
Ervaring speelt ook een rol bij de detaillering. Met meer ervaring wordt het makkelijker om in grotere brokken te plannen en dit bij te houden. Om te leren en inzicht te krijgen is meer detail handig.

## Slide 32: Huiswerk
Lees studiehandleiding en de verwerkingscasus ‘Het Pilletje’
Afmaken WBS, RACI & Gantt
Maak een ‘logboek’ voor SAQ
  Hoeveel tijd heb je waaraan besteed?
    Les volgen, boek lezen, opdracht maken, feedback verwerken, reistijd, etc.
  Aan het eind van de course evalueren we dit.